**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 17 - Thành viên nhóm:

1. Trương Đình Toàn - 18028841 (Nhóm trưởng)
2. Lê Văn Tài – 18093421
3. Trần Hữu Thọ - 18038171

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN QUẦY THUỐC HẢI NAM**

Thời gian thực hiện: Từ 07/09/2020 đến 22/11/2020 (12 tuần)

**Kế hoạch chi tiết**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| **Tuần 01**  (Từ: 07/09/2020  Đến: 13/09/2020) | Đăng kí nhóm | Tất cả thành viên |  |
| Lấy thông tin các thành viên | Tất cả thành viên |  |
| Phân chia lịch họp nhóm | Toàn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 14/09/2020  Đến: 20/09/2020) | Lên kế hoạch ban đầu | Tất cả thành viên |  |
| Tìm hiểu về hệ thống ứng dụng tương tự | Tài, Thọ |  |
| Phân chia công việc | Toàn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 21/09/2020  Đến: 27/09/2020) | Phân tích yêu cầu của đồ án | Tài |  |
| Giới hạn mục tiêu của đồ án | Toàn |  |
| Chuẩn bị các file báo cáo | Thọ |  |
| Lên kế hoạch cụ thể thực hiện | Tất cả thành vi |  |
|  |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 28/09/2020  Đến: 04/10/2020) | Đưa ra mô hình nghiệp vụ | Tài |  |
| Đưa ra các mô hình UML:Use Case Diagram, Activity Diagram… | Thọ |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 05/10/2020  Đến: 11/10/2020) | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Toàn, Thọ |  |
| Xem lại kiến thức lập trình hướng đối tượng, hướng sự kiện C# | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 12/10/2020  Đến: 18/10/2020) | Thiết kế giao diện ứng dụng | Toàn |  |
| Vẽ tương tác giữa các màn hình ứng dụng | Thọ |  |
| Cập nhật file báo cáo đồ án | Toàn |  |
| Thực hiện coding (giao diện và ràng buộc dữ liệu) | Tài |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 07/10/2020  Đến: 13/10/2020) | Thực hiện coding (phần xử lý nghiệp vụ) | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 19/10/2020  Đến: 25/10/2020) | Thực hiện coding | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 26/10/2020  Đến: 01/11/2020) | Thực hiện coding | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 02/11/2020  Đến: 08/11/2020) | Kiểm thử | Toàn |  |
| Cập nhật, sửa lỗi code | Tài |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 09/11/2020  Đến: 15/11/2020) | Hoàn tất đồ án | Tất cả thành viên |  |
| Chuẩn bị báo cáo | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 12**  (Từ: 16/11/2020  Đến: 22/11/2020) | Chuẩn bị PPT cho buổi báo cáo | Tất cả thành viên |  |
| Kiểm tra lại toàn bộ | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |